|  | הדיאלוג הדיגיטלי - סיכום פגישה |  |
| --- | --- | --- |

📋 סיכום פגישה: פיתוח סוכני AI ואוטומציה עסקית עבור שחף

• תאריך: 25.08.2026

• נכחו/משתתפים: עופר, שחף

• נושא מרכזי: פיתוח והטמעה של סוכני AI מותאמים אישית לייעול תהליכים עסקיים

• מקור: פגישת עבודה

1. נושא השיחה המרכזי

השיחה עוסקת בפיתוח והטמעה של סוכני AI (אייג'נטים) מותאמים אישית עבור שחף, במטרה לייעל תהליכים בעסק שלו, לחסוך שעות של עבודה ידנית, ולהימנע מתשלום דמי מנוי חודשיים יקרים לחברות חיצוניות על ידי מעבר לפיתוח חד-פעמי.

2. תיאור הפרויקט: בוט לניהול וריכוז חשבוניות

●  הצורך: כיום שחף משקיע כשעתיים בכל חודש באיסוף וריכוז ידני של חשבוניות וקבלות מספקים ולקוחות לרואה החשבון.

●  אפיון הבוט: הבוט יפעל באופן אוטומטי פעם בחודש (בכל 1 לחודש בחצות). הוא יסרוק את תיבת הדואר האלקטרוני, יזהה קבצי PDF של חשבוניות/קבלות (כולל כאלו שנשלחות אוטומטית ממערכת Morning של לקוחות/שחף). הוא ירכז וישמור אותם בתיקיות ייעודיות ב-Google Drive (למשל, חלוקה לתיקיות הכנסות והוצאות).

●  התבססות על מייל בלבד (Gmail): כדי למנוע עלויות תיווך חודשיות נוספות (כמו חיבור לוואטסאפ שדורש שירותים בתשלום כמו M ake/Zapier), שחף ינחה את הספקים לשלוח חשבוניות רק למייל. הדבר מפשט את הפיתוח ומפחית עלויות שוטפות לכ-10 דולר בחודש (עבור עלויות ה-API בלבד).

●  אבטחה ופרטיות: שחף הדגיש כי לא ייתן גישה ישירה למייל שלו בשל סודיות המידע. סוכם כי הפיתוח ייעשה בנפרד, וההתקנה ומתן ההרשאות יבוצעו ישירות על המחשב של שחף ובנוכחותו.

●  עלויות ולוחות זמנים: עלות פיתוח מוערכת: 1,500 - 2,000 ש"ח (תשלום חד-פעמי). יעד מוצע להפעלה: 1 באוקטובר 2026.

3. כלים וסוכנים נוספים לשלבים הבאים

●  פלאגין תמלול ועריכה לפרמייר (Premiere): קיים כיום בתוכנות מסחריות בעיקר באנגלית (כמו Caps בעלות של עשרות דולרים בחודש עם הגבלת דקות). כלי זה יודע לתמלל את הווידאו, לזהות שתיקות וכפילויות, ולחתוך את הווידאו על ידי מחיקת טקסט מהתמלול. שחף מעוניין לפתח גרסה פנימית כזו התומכת בעברית כדי לחסוך עבודת עריכה ידנית מתישה של סינון חומרי גלם.

●  בוט סיכומי פגישות: סוכן שיודע לקבל קובץ שמע של פגישה מוקלטת (גם מהטלפון הנייד), לתמלל אותו ולשלוח סיכום פגישה מפורט כולל נקודות לביצוע ישירות למייל של שחף.

●  בוט להסרת רקע מווידאו: פתרון מהיר ומדויק יותר מזה הקיים בפרמייר להסרת רקע של מצולמים בקליק אחד.

4. תפיסה ועקרונות עבודה עם AI (תובנות מהשיחה)

●  מודל הג'וניור: עופר מתאר את ה-AI כ"עובד חדש או ג'וניור מצטיין" – הוא מהיר וחכם, אך צריך להסביר לו בדיוק מה לעשות ולאמן אותו בשלבים הראשונים (כולל תיקונים וחידודים) עד שמגיעים לאוטומציה מלאה שעובדת בצורה חלקה.

●  חשיבה כלכלית: יש העדפה ברורה להשקעה חד-פעמית בפיתוח כלי מותאם אישית שיושב על המחשב/חשבון של המשתמש, על פני תשלום דמי מנוי חודשיים יקרים לחברות חיצוניות שמגבילות את כמות השימוש.

בברכה,
עופר